## Slide 1
1단계 외주용역 · 중간 회의록
1 / 4
1차 회의록
2026. 8. 1. · KSIC 코드 신뢰성 · 외부 데이터 검증
참석: 발주자(프라임에이엑스) · PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준
발주자 요구사항
현재 KSIC가 정적 DB에만 적재되어 있어
최신 분류·명칭과의 일치 여부를 확인하기 어렵다.
외부 공신력 있는 기준으로 검증할 수 있어야 한다.
개발팀 진행방향
개발총괄: K-SURE 공개 KSIC를 가져와 내부 적재본과 대조·보정.
PM: 검증 주기·우선 범위 등 진행 방향을 조정한다.
기능 검수: 불일치 목록·보정 결과의 오류 여부를 확인한다.
합의 결과
외부 KSIC 가져오기 → 대조 → 불일치 보정 흐름으로 확정.
검증 로그·대조 결과를 검수 자료에 포함한다.
정적 DB는 운영 캐시로 유지하되, 신뢰 근거는 외부 검증에 둔다.
프라임에이엑스 × PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준 · 수행계획서 첨부용

## Slide 2
1단계 외주용역 · 중간 회의록
2 / 4
2차 회의록
2026. 8. 5. · AXI 챗봇 · 설문 KSIC 인식·전문 응답
참석: 발주자(프라임에이엑스) · PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준
발주자 요구사항
AXI 챗봇이 설문 맥락의 KSIC를 인식하지 못하면
일반론 답변에 그쳐 조사·설계 도움의 전문성이 부족하다.
응답에 해당 업종·조사 맥락이 반영되어야 한다.
개발팀 진행방향
개발총괄: 설문 KSIC·문항 맥락을 AXI 컨텍스트·프롬프트에 연동.
PM: 홈 문의와 설문 중 도움의 응답 톤·범위를 조정한다.
기능 검수: KSIC 반영 답변·업종 용어 사용을 시험한다.
합의 결과
설문 진행 중 AXI는 KSIC·설문 맥락을 반영해 답변한다.
근거·보완 안내는 해당 업종 용어를 우선 사용한다.
다음 스프린트에서 설문 연동·프롬프트 보정을 반영한다.
프라임에이엑스 × PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준 · 수행계획서 첨부용

## Slide 3
1단계 외주용역 · 중간 회의록
3 / 4
3차 회의록
2026. 8. 8. · 응답 분석 Excel 형식 변경
참석: 발주자(프라임에이엑스) · PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준
발주자 요구사항
기존 내보내기 시트가 실무 정리·보고에 맞지 않는다.
발주자 제공 양식(안내·문항정의·응답_코드·정리·요약)으로
열 구성·병합·선택 번호 표기를 맞춰 달라.
개발팀 진행방향
개발총괄: 요청 양식 기준 시트·열·번호 표기 로직을 반영.
PM: 실무 보고 관점에서 시트 구성·우선순위를 검토한다.
기능 검수: 내보내기 샘플로 형식·누락·오류를 확인한다.
합의 결과
요청 양식 기준으로 내보내기 로직을 전면 반영한다.
중도중단 초안은 제외하고 완료 응답만 포함한다.
표본·이메일 완료분은 UID/응답N 식별자를 유지한다.
프라임에이엑스 × PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준 · 수행계획서 첨부용

## Slide 4
1단계 외주용역 · 중간 회의록
4 / 4
4차 회의록
2026. 8. 11. · UID 표본 · CATI 전화조사 진행
참석: 발주자(프라임에이엑스) · PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준
발주자 요구사항
직원이 CATI로 전화조사를 진행할 수 있어야 한다.
표본에 UID를 적용해 대상자를 특정하고,
통화·컨택 결과와 설문 응답을 연결해 기록해야 한다.
개발팀 진행방향
개발총괄: UID 적용·설문·컨택 기록·이어하기 흐름을 구현.
PM: 직원 조사 절차·권한 범위 등 운영 방향을 조정한다.
기능 검수: UID 적용부터 응답 저장까지 오류 테스트를 수행.
합의 결과
직원 로그인·권한 하에서만 CATI 표본 조사를 허용한다.
UID 적용 → 조사 → 결과 기록 → 다음 표본 순으로 확정.
응답은 표본(sample)과 연결되어 분석·내보내기에 포함된다.
프라임에이엑스 × PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준 · 수행계획서 첨부용